BỘ XÂY DỰNG _______; CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc _________________________. Sè: 1363/BXD-VLXD V/v gia hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành Quảng Bình; Hµ Néi, ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 2016.

Kính gửi:    Công ty cổ phần Đầu tư và

Thương mại Linh Thành Quảng Bình

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 872/UBND-XDCB ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình và công văn số 27/LTQB.JSC ngày 02/6/2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành Quảng Bình (gọi tắt là Công ty Linh Thành) đề nghị gia hạn hướng dẫn Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành Quảng Bình xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét khu neo đậu, chuyển tải Sông Gianh, tỉnh Quảng Bình (gọi tắt là Dự án). Sau khi đã nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1672/BXD-VLXD ngày 27/7/2015 gia hạn hướng dẫn Công ty Linh Thành xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án với khối lượng tối đa 1.000.000 m3 (Một triệu mét khối) trong khoảng thời gian từ 27/7/2015 đến ngày 30/6/2016. Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Bình và Công ty Linh Thành, do đơn vị ưu tiên tập trung nạo vét khơi thông luồng cửa Gianh, quá trình thương thảo với khách hàng chưa thực hiện được, nên Dự án chưa triển khai được theo đúng kế hoạch.

Trên cơ sở kết quả báo cáo và kiến nghị của UBDN tỉnh Quảng Bình, của Công ty Linh Thành về việc tiếp tục được thực hiện xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét trên để giải quyết yêu cầu nạo vét phục vụ neo đậu và chuyển tải, Bộ Xây dựng thống nhất gia hạn việc Công ty Linh Thành xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án với khối lượng tối đa 1.000.000 m3 (Một triệu mét khối), là khối lượng đã gia hạn hướng dẫn tại văn bản số 1672/BXD-VLXD ngày 27/7/2015, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 31/01/2017. Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế của Công ty, sự giám sát và đề xuất của các đơn vị liên quan, Bộ Xây dựng sẽ cho ý kiến bằng văn bản về khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án được phép xuất khẩu trong thời gian tiếp theo.

Công ty Linh Thành phải đăng ký khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn theo đúng quy định của Luật khoáng sản (phân vùng khu vực, trình tự nạo vét, công suất nạo vét, vị trí và có toạ độ nạo vét….), hoàn tất các thủ tục và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình tiến hành thực hiện Dự án, Công ty Linh Thành phải thực hiện đúng các phương án nạo vét và Báo cáo đánh giá tác động môi trường được chấp thuận, phê duyệt.

Trong quá trình xuất khẩu cát nhiễm mặn, Công ty Linh Thành phải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng; có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Quảng Bình về khối lượng và tình hình xuất khẩu cát nhiễm mặn 3 tháng/01 lần và gửi về trước ngày 25 của tháng báo cáo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về gia hạn hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án của Công ty Linh Thành, đề nghị Công ty Linh Thành thực hiện theo đúng quy định./.

| N¬i nhËn: - Như trên; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Bộ Giao thông vận tải; - UBND tỉnh Quảng Bình; - Tổng cục Hải quan; - Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình; - Lu: VT, VLXD. | kt.bé trëng THỨ TRƯỞNG đã ký) Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |