| BỘ XÂY DỰNG _______ Sè: 1443/BXD-VLXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc _________________________ |
| --- | --- |
| V/v gia hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét khơi thông luồng lạch tại khu vực cửa Tư Hiền-Tư Dung | Hµ Néi, ngµy 15 th¸ng 7 n¨m 2016 |

Kính gửi:    Công ty cổ phần Khai thác sản xuất Khoáng sản 55

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 3862/UBND-CT ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và công văn số 17/CV-55-EAPM ngày 07/7/2016 của Công ty cổ phần Khai thác sản xuất Khoáng sản 55 (gọi tắt là Công ty 55) về việc đề nghị gia hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét khơi thông luồng lạch tại khu vực cửa Tư Hiền-Tư Dung xã Vinh Hiền và xã Vinh Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Dự án). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 10/7/2013 Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1403/BXD-VLXD hướng dẫn Công ty 55 xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án với khối lượng tối đa 1.100.000 m3 và gia hạn khối lượng xuất khẩu trên trong khoảng thời gian từ ngày 27/3/2014 đến ngày 30/9/2014 (tại văn bản 539/BXD-VLXD ngày 27/3/2014). Theo báo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Công ty 55, đến 30/9/2014, Công ty 55 mới thực hiện xuất khẩu với khối lượng là 440.000 m3 cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án, khối lượng cát nhiễm mặn còn lại chưa thực hiện xuất khẩu là 660.000 m3.

Ngày 17/12/2015, Bộ Xây dựng có văn bản số 2941/BXD-VLXD thống nhất gia hạn hướng dẫn Công ty 55 xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án với khối lượng còn lại là 660.000 m3, trong khoảng thời gian từ ngày 17/12/2015 đến ngày 30/6/2016. Theo báo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Công ty 55, do điều kiện khách quan của thời tiết cũng như gặp bất lợi phía đối tác, nên đến nay Công ty 55 chưa thực hiện được việc xuất khẩu cát nhiễm mặn đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn (tại văn bản số 2941/BXD-VLXD ngày 17/12/2015).

Trên cơ sở kiến nghị của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Công ty 55 về việc tiếp tục thực hiện xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án, nhằm giải quyết yêu cầu thông luồng cửa Tư Hiền-Tư Dung, Bộ Xây dựng thống nhất gia hạn việc Công ty 55 xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án với khối lượng còn lại là 660.000 m3 (Sáu trăm sáu mươi nghìn mét khối), khối lượng đã được hướng dẫn tại văn bản số 2941/BXD-VLXD ngày 17/12/2015, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 30/3/2017. Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế, sự giám sát và đề xuất của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến bằng về việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trong thời gian tiếp theo.

Công ty 55 phải đăng ký khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn theo đúng quy định của Luật khoáng sản (phân vùng khu vực, trình tự nạo vét, công suất nạo vét, vị trí và có toạ độ nạo vét….), hoàn tất các thủ tục và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình tiến hành thực hiện Dự án, Công ty 55  phải thực hiện đúng các phương án nạo vét và Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Trong quá trình xuất khẩu cát nhiễm mặn, Công ty 55 phải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng; có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về khối lượng và tình hình xuất khẩu cát nhiễm mặn 3 tháng/01 lần và gửi về trước ngày 25 của tháng báo cáo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về gia hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án, đề nghị Công ty 55 thực hiện theo đúng quy định./.

| N¬i nhËn: - Như trên; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; - Tổng cục Hải quan; - Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế; - L­u: VT, VLXD. | kt.bé tr­ëng thø tr­ëng (đã ký) Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |