| # BỘ XÂY DỰNG # Số: 1578/BXD-KTXD V/v về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ## Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2016 |
| --- | --- |

Kính gửi:  Sở Giao thông vận tải Quảng Bình

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1458/SGTVT-QLDA ngày 11/7/2016 của Sở Giao thông vận tải Quảng Bình về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Chi phí quản lý dự án được quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình là nguồn kinh phí cần thiết cho chủ đầu tư để tổ chức quản lý việc thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng. Chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhân với chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư được duyệt.

2. Đối với Dự án mở rộng QL1 đoạn Km649+700-Km657+025,89; Km649+700-Km671+228,94 và Km672+821,54-Km717+100 thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình sử dụng nguồn vốn TPCP, do nhiều lần chuyển đổi dự án đầu tư về quy mô và chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án kéo dài nên chi phí quản lý dự án tính theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD là không phù hợp. Bộ Xây dựng thống nhất để Sở Giao thông vận tải Quảng Bình lập, duyệt dự toán chi phí quản lý dự án thực tế đã triển khai, phù hợp với quy định của pháp luật và các điều kiện đặc thù của dự án như đã nêu tại văn bản số 1458/SGTVT-QLDA ngày 11/7/2016 trình Người quyết định đầu tư quyết định. Việc quản lý sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Sở Giao thông vận tải Quảng Bình tổ chức quản lý chặt chẽ việc thực hiện chi phí quản lý dự án nêu trên theo thẩm quyền, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Xây dựng để xem xét./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, KTXD(Thắng 8). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |