| BỘ XÂY DỰNG Số: 1579/BXD-KTXD | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| V/v: điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. | Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2016 |

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận Đống Đa

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 902/UBND-BDA ngày 8/7/2016 của Ủy ban nhân dân quận Đống Đa về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với Hợp đồng số 49/2012/HĐ-XD (GT02), Hợp đồng số 19/2013/HĐ-XD (GT03) trong hợp đồng các bên quy định: “Tại thời điểm ký hợp đồng, các bên thống nhất thanh toán hợp đồng theo đơn giá trúng thầu và các thỏa thuận của hợp đồng. Giá hợp đồng chỉ được điều chỉnh cho những khối lượng công việc được điều chỉnh giá do trượt giá sau một khoảng thời gian nhất định kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực nếu có sự thỏa thuận của các bên và được cấp có thẩm quyền cho phép”, trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng các bên không thỏa thuận điều chỉnh giá thì việc thanh toán hợp đồng theo giá trúng thầu và nội dung hợp đồng đã ký kết như nêu tại văn bản số 902/UBND-BDA là phù hợp.

Ủy ban nhân dân quận Đống Đa căn cứ ý kiến nêu trên của Bộ Xây dựng để tổ chức thực hiện./.

|  | KT. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- |
| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, KTXD (S) | THỨ TRƯỞNG (đã ký) |
|  | Bùi Phạm Khánh |