| BỘ XÂY DỰNG Số: 1668/BXD-KTXD | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| V/v: thanh toán hợp đồng thi công xây dựng. | Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2016 |

Kính gửi: Ban quản lý dự án 47 – Bộ Tổng tham mưu

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 585/DA47-TC1 ngày 14/7/2016 của Ban quản lý dự án 47 – Bộ Tổng tham mưu về việc thanh toán hợp đồng thi công xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan. Trường hợp trong quá trình thi công, để đảm bảo các yếu tố về kinh tế, kỹ thuật, nhà thầu đề nghị điều chỉnh một số đoạn tuyến, được cấp có thẩm quyền cho phép, và nhà thầu cam kết sẽ chỉ thanh toán, quyết toán giá trị không vượt giá trị dự toán phần nền đường đã phê duyệt. Thực tế giá trị khối lượng đào lớn hơn giá trị dự toán phần nền đường đã phê duyệt thì việc thanh toán giá trị tương ứng với giá trị dự toán phần nền đường đã phê duyệt như đề nghị của Ban quản lý dự án 47 tại văn bản số 585/DA47-TC1.

Ban quản lý dự án 47 – Bộ Tổng tham mưu căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

|  | KT. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- |
| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, KTXD (S) | THỨ TRƯỞNG (đã ký) |
|  | Bùi Phạm Khánh |