| BỘ XÂY DỰNG Số: 1692/BXD-KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ##### V/v Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. | Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2016 |

| Kính gửi: | Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 24 – ICIC |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 108/CV-ICIC.24 ngày 13/7/2016 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 24 – ICIC đề nghị hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Việc điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

- Theo nội dung văn bản số 108/CV-ICIC.24, hợp đồng thi công xây dựng số 541/2011/HĐKT được ký kết ngày 08/12/2011 giữa Trường Cao đẳng công nghiệp Phúc Yên và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 24 – ICIC là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng và các bên đã thỏa thuận điều chỉnh giá theo phương pháp bù trừ trực tiếp. Như vậy, việc điều chỉnh giá cho các yếu tố chi phí (vật liệu, nhân công và máy thi công) của hợp đồng này được thực hiện theo phương pháp bù trừ trực tiếp.

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 24 – ICIC căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. T06. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) ## Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |