| BỘ XÂY DỰNG Số: 1912/BXD-KTXD | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| V/v: điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng. | Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2016 |

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 171/2016/CV-PLG ngày 10/8/2016 của Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc về việc điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng (trước đây là Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010) thì nhà thầu thi công xây dựng công trình được thay đổi các biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết. Đối với Hợp đồng thi công Gói thầu xây dựng cầu Hà Thanh 6, Hà Thanh 7 và cầu Tuy Phước (đoạn từ Km5+460-Km15+441) thuộc Công trình: Tuyến đường Quốc lộ 19 (Đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A), việc thay đổi biện pháp thi công đã được chủ đầu tư, tư vấn thiết kế chấp thuận như nêu tại văn bản số 171/2016/CV-PLG, đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình thì việc thanh toán hợp đồng (kể cả phần điều chỉnh giá hợp đồng) theo giá trúng thầu và nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên.

Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

|  | KT. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- |
| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, KTXD (S) | THỨ TRƯỞNG (đã ký) |
|  | Bùi Phạm Khánh |