| BỘ XÂY DỰNG Số: 1929/BXD-KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ##### V/v Thanh toán, quyết toán hợp đồng EPC. | Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2016 |

| Kính gửi: | Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng - CTCP |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 425/BDCC-QLXL ngày 05/8/2016 của Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng - CTCP đề nghị hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng EPC. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng EPC thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và phù hợp với các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

- Theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng: “Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.” Như vậy, đối với hợp đồng theo giá kết hợp (trọn gói và đơn giá cố định) nếu quá trình thực hiện hợp đồng không thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký và không xảy ra trường hợp bất khả kháng, thì việc thanh toán, quyết toán phần hợp đồng theo giá trọn gói được thực hiện theo đúng giá hợp đồng đã ký (khối lượng và đơn giá của phần hợp đồng trọn gói theo đúng hợp đồng đã ký).

Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng - CTCP căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện theo quy định.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. T06. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) ## Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |