| Bé X©y dùng Sè 292 /BXD-KTXD | Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc |
| --- | --- |
| V/v: H­íng dÉn ®iÒu chØnh gi¸ thÐp x©y dùng. | Hµ Néi, ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2008 |

KÝnh göi: C«ng ty Cæ phÇn CÇu 3 Th¨ng Long

Tr¶ lêi v¨n b¶n sè 740/CV-C3 ngµy 30/10/2008 cña C«ng ty Cæ phÇn CÇu 3 Th¨ng Long ®Ò nghÞ h­íng dÉn viÖc ®iÒu chØnh gi¸ thÐp x©y dùng n¨m 2005, 2006 vµ 2007 cho gãi thÇu sè 6 – X©y dùng cÇu v­ît ®­êng s¾t Phóc Hµ - TuyÕn tr¸nh thµnh phè Th¸i Nguyªn thuéc dù ¸n c¶i t¹o n©ng cÊp quèc lé 3, Bé X©y dùng cã ý kiÕn nh­ sau:

Hîp ®ång thi c«ng x©y dùng ®· ký gi÷a Chñ ®Çu t­ vµ Nhµ thÇu lµ hîp ®ång theo gi¸ ®iÒu chØnh (nh­ nªu t¹i v¨n b¶n sè 740/CV-C3), nªn viÖc ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång ph¶i c¨n cø vµo néi dung hîp ®ång ®· ký kÕt gi÷a c¸c bªn. V× vËy, ®èi víi gãi thÇu sè 6 – X©y dùng cÇu v­ît ®­êng s¾t Phóc Hµ - TuyÕn tr¸nh thµnh phè Th¸i Nguyªn thuéc dù ¸n c¶i t¹o n©ng cÊp quèc lé 3, khi ®iÒu chØnh gi¸ vËt liÖu x©y dùng, hai bªn c¨n cø vµo néi dung hîp ®ång ®· ®­îc ký kÕt ®Ó tiÕn hµnh ®iÒu chØnh. Riªng ®èi víi gi¸ thÐp, nguyªn t¾c ®iÒu chØnh ®­îc thùc hiÖn nh­ sau:

- §èi víi nh÷ng khèi l­îng thÐp thi c«ng trong n¨m 2004 mµ thêi ®iÓm thùc hiÖn c¸c khèi l­îng nµy thuéc giai ®o¹n ch­a ®­îc ®iÒu chØnh gi¸ (trong vßng 12 th¸ng kÓ tõ ngµy hîp ®ång cã hiÖu lùc): Thùc hiÖn ®iÒu chØnh theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ sè 02/2004/TT-BXD ngµy 22/4/2004 cña Bé X©y dùng h­íng dÉn tÝnh bæ sung chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh do gi¸ thÐp x©y dùng t¨ng ®ét biÕn.

- §èi víi nh÷ng khèi l­îng thÐp thi c«ng trong thêi gian cßn l¹i cña hîp ®ång: Khi gi¸ thÐp x©y dùng thay ®æi th× thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång theo c¸c néi dung cña hîp ®ång vµ c¸c qui ®Þnh cña nhµ n­íc cã liªn quan.

C«ng ty Cæ phÇn CÇu 3 Th¨ng Long c¨n cø h­íng dÉn trªn ®Ó thùc hiÖn.

|  | Tl. Bé tr­ëng |
| --- | --- |
| N¬i nhËn: Nh­ trªn; L­u VP, KTXD. | vô tr­ëng vô kinh tÕ x©y dùng ®· ký Ph¹m V¨n Kh¸nh |