| Bé x©y dùng Sè : 2367 /BXD-KTXD V/v: §iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­ Dù ¸n x©y dùng Tr­êng NghÖ thuËt ©m nh¹c quèc gia Lµo |  | Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2008. |
| --- | --- | --- |

KÝnh göi :  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­

Bé X©y dùng nhËn ®­îc v¨n b¶n sè 8143/BKH-KT§N ngµy 07/11/2008 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ vÒ viÖc ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­ Dù ¸n x©y dùng Tr­êng NghÖ thuËt ©m nh¹c quèc gia Lµo. Sau khi nghiªn cøu, Bé X©y dùng cã ý kiÕn nh­ sau :

Trong thêi gian tõ n¨m 2007 ®Õn nay, gi¸ c¶ vËt liÖu x©y dùng cã biÕn ®éng nhiÒu, dÉn ®Õn tæng dù to¸n c«ng tr×nh x©y dùng Tr­êng NghÖ thuËt ©m nh¹c quèc gia Lµo (lËp ë thêi ®iÓm th¸ng 9/2008) v­ît tæng møc ®Çu t­ ®­îc phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 522/TTVH ngµy 17/3/2008 cña Bé tr­ëng Bé Th«ng tin v¨n ho¸ Lµo. V× vËy, viÖc ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­ ®èi víi dù ¸n nµy lµ cÇn thiÕt.

VÒ nguyªn t¾c vµ ph­¬ng ph¸p lËp vµ thÈm tra tæng dù to¸n cña dù ¸n lµ phï hîp víi quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng t¹i ViÖt Nam. Tuy nhiªn, tæng dù to¸n ®­îc lËp ë thêi ®iÓm (th¸ng 9/2008) gi¸ c¶ vËt liÖu x©y dùng t¨ng cao, nh­ng ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay gi¸ nguyªn, nhiªn, vËt liÖu x©y dùng ®· thÊp h¬n nhiÒu, Bé X©y dùng ®Ò nghÞ Chñ dù ¸n xem xÐt, rµ so¸t, tÝnh to¸n l¹i cho phï hîp ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña dù ¸n.

V× lµ c«ng tr×nh ®­îc ChÝnh phñ ViÖt Nam tµi trî vµ x©y dùng trªn ®Êt b¹n Lµo, nªn néi dung, c¬ cÊu vµ thµnh phÇn chi phÝ trong dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh cÇn ph¶i xem xÐt ®Ó phï hîp víi c¸c quy ®Þnh vÒ x¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh cña Lµo; ®ång thêi phï hîp víi Tho¶ thuËn vÒ quy chÕ tµi chÝnh vµ qu¶n lý c¸c dù ¸n sö dông vèn viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña ChÝnh phñ ViÖt Nam dµnh cho ChÝnh phñ Lµo ®­îc ®¹i diÖn chÝnh phñ hai n­íc ký ngµy 15/01/2002.

Trªn ®©y lµ mét sè ý kiÕn cña Bé X©y dùng vÒ viÖc ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­ Dù ¸n x©y dùng Tr­êng NghÖ thuËt ©m nh¹c quèc gia Lµo, ®Ò nghÞ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ nghiªn cøu, tæng hîp ý kiÕn, b¸o c¸o Thñ t­íng ChÝnh phñ./.

|  |  | Kt. Bé tr­ëng |
| --- | --- | --- |
|  |  | Thø tr­ëng |
| N¬i nhËn : |  |  |
| - Nh­ trªn; - V¨n phßng ChÝnh phñ; - L­u VP,Vô KTXD(Th8). |  | ®· ký |
|  |  | Cao L¹i Quang |