| # BỘ XÂY DỰNG |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |
| Số: 29/BXD-GĐ V/v: thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát. |  | Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016 |

| Kính gửi: | Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hậu Giang |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 386/BQL ngày 24/10/2016 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hậu Giang hỏi về thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tiền khả thi (nếu có); khảo sát, báo cáo kinh tế kỹ thuật; khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì khối lượng các loại công tác khảo sát xây dựng (dự kiến) và dự toán chi phí công tác khảo sát xây dựng là một nội dung của nhiệm vụ khảo sát.

2. Về thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ khảo sát:

Đối với nhiệm vụ khảo sát phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập báo cáo nghiên cứu kỹ thuật và phục vụ các bước thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công thì Chủ đầu tư phê duyệt nhiệm vụ khảo sát theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 76 Luật Xây dựng năm 2014.

Đối với nhiệm vụ khảo sát phục vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Chủ đầu tư phê duyệt nhiệm vụ khảo sát trong trường hợp đã được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Trường hợp còn lại, người quyết định đầu tư phê duyệt nhiệm vụ khảo sát hoặc uỷ quyển cho cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phê duyệt nhiệm vụ khảo sát.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng thông báo để Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hậu Giang biết và nghiên cứu thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c); - TTr Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu: VP; GĐ. | TL. BỘ TRƯỞNG KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG PHÓ CỤC TRƯỞNG (đã ký) Ngô Lâm |
| --- | --- |