| Bé x©y dùng | Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc |
| --- | --- |
| Số: 2651/BXD-KTXD V/v: Định mức trong công tác phá đá đào hầm bằng khoan nổ. | Hµ Néi, ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 2016 |

Kính gửi:  Bộ Công thương

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 10552/BCT-TCNL ngày 04/11/2016 của Bộ Công Thương về vướng mắc định mức công tác phá đá đào hầm bằng khoan nổ trong quá trình thẩm định Tổng mức đầu tư điều chỉnh (lần 2) Dự án thủy điện Đăkđring. Sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng.

- Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

- Công tác phá đá đào hầm bằng khoan nổ đã được Bộ Xây dựng công bố định mức tại văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007, cho các loại hầm ngang (tiết diện bình quân từ 10-15m2; < 25m2; < 50m2 và > 50m2) và hầm đứng, hầm nghiêng, theo một số công nghệ thi công phổ biến. Hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong các định mức này được tính toán để hoàn thành khối lượng 1m3 hoặc 100m3 đá nguyên khai theo thiết kế, cho các công việc từ khâu chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, định vị, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Không bao gồm các hao phí cho phần khối lượng hoàn thành vượt ngoài khối lượng định mức trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Bộ Công thương làm cơ sở hướng dẫn thực hiện.

| Nơi nhận: - Như trên - Lưu: VT, Vụ KTXD,(N5) | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |