| Bé X©y dùng Sè 324 /BXD-KTXD | Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc |
| --- | --- |
| V/v: TÝnh bï gi¸ nhiªn liÖu do biÕn ®éng gi¸ nguyªn liÖu, nhiªn liÖu vµ vËt liÖu x©y dùng. | Hµ Néi, ngµy 04 th¸ng 12 n¨m 2008 |

KÝnh göi: Së Giao th«ng vËn t¶i tØnh Ninh ThuËn

Bé X©y dùng ®· nhËn v¨n b¶n sè 728/SGTVT ngµy 5/11/2008 cña Së Giao th«ng vËn t¶i tØnh Ninh ThuËn vÒ viÖc tÝnh bï gi¸ nhiªn liÖu do biÕn ®éng gi¸ nguyªn liÖu, nhiªn liÖu vµ vËt liÖu x©y dùng. Bé X©y dùng cã ý kiÕn nh­ sau:

Khi ®iÒu chØnh gi¸ vµ hîp ®ång x©y dùng do biÕn ®éng gi¸ nguyªn liÖu, nhiªn liÖu vµ vËt liÖu x©y dùng theo qui ®Þnh cña Bé X©y dùng, ®èi víi nhiªn liÖu (x¨ng, dÇu...) ®Ó tÝnh bï gi¸ trong chi phÝ vËn chuyÓn vËt liÖu x©y dùng, chñ ®Çu t­ vµ nhµ thÇu x¸c ®Þnh râ ph­¬ng ¸n vËn chuyÓn, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, khèi l­îng vËt liÖu x©y dùng cÇn vËn chuyÓn, khèi l­îng hoÆc tû träng nhiªn liÖu trªn c¬ së gi¸ ca m¸y trong hîp ®ång, ®Þnh møc hao phÝ nhiªn liÖu t¹i c¸c Th«ng t­ cña Bé X©y dùng H­íng dÉn ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh (Th«ng t­ sè 06/2005/TT-BXD ngµy 15/4/2005, Th«ng t­ sè 03/2006/TT-BXD ngµy 22/5/2006, Th«ng t­ sè 07/2007/TT-BXD ngµy 25/7/2007...). Tr­êng hîp ®èi víi c¸c m¸y vµ thiÕt bÞ ch­a qui ®Þnh th× vËn dông møc tiªu hao nhiªn liÖu cña c¸c m¸y cã chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt t­¬ng tù. Thêi ®iÓm ®iÒu chØnh thùc hiÖn theo h­íng dÉn t¹i Th«ng t­ sè 09/2008/TT-BXD ngµy 17/4/2008  vµ v¨n b¶n sè 1551/BXD-KTXD ngµy 1/8/2008 cña Bé X©y dùng.

Së Giao th«ng vËn t¶i tØnh Ninh ThuËn c¨n cø ý kiÕn nªu trªn ®Ó thùc hiÖn./.

|  | TL. Bé tr­ëng |
| --- | --- |
| N¬i nhËn: Nh­ trªn; L­u VP, KTXD, S(8). | Vô tr­ëng Vô Kinh tÕ x©y dùng ®· ký Ph¹m V¨n Kh¸nh |