| Bé x©y dùng Sè : 336 /BXD – KTXD V/v: H­íng dÉn ¸p dông Th«ng t­ sè 09/2008/TT-BXD ngµy 17/4/2008 cña Bé X©y dùng. | Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2008 |
| --- | --- |

KÝnh göi: C«ng ty TNHH H­ng ThÞnh

Tr¶ lêi V¨n b¶n sè 18/CV- 08 ngµy 19/11/2008 cña C«ng ty TNHH H­ng ThÞnh vÒ viÖc ®iÒu chØnh bï gi¸ theo Th«ng t­ 09/2008/TT-BXD ngµy 17/4/2008 cña Bé X©y dùng vÒ h­íng dÉn ®iÒu chØnh gi¸ vµ hîp ®ång x©y dùng do biÕn ®éng gi¸ nguyªn liÖu, nhiªn liÖu vµ vËt liÖu x©y dùng, Bé X©y dùng cã ý kiÕn nh­ sau:

Theo néi dung cña c«ng v¨n sè 18/CV-08 ngµy 19/11/2008 cña C«ng ty TNHH H­ng ThÞnh vµ biªn b¶n nghiÖm thu hoµn thµnh c«ng tr×nh ®Ó ®­a vµo sö dông lµ ngµy 15/01/2008 th× hîp ®ång x©y dùng sè 11/H§KT ngµy 15/05/2007 gi÷a Ban Qu¶n lý dù ¸n huyÖn Phó Gi¸o, tØnh B×nh D­¬ng vµ C«ng ty TNHH H­ng ThÞnh ®­îc ®iÒu chØnh gi¸ theo h­íng dÉn t¹i Th«ng t­ sè 09/2008/TT-BXD ngµy 17/4/2008 cña Bé X©y dùng.

Tuy nhiªn theo v¨n b¶n sè 455/KBBD-TTV§T ngµy 13/11/2008 cña Kho b¹c nhµ n­íc tØnh B×nh D­¬ng th× hîp ®ång x©y dùng sè 11/H§KT ngµy 15/05/2007 gi÷a Ban Qu¶n lý dù ¸n huyÖn Phó Gi¸o, tØnh B×nh D­¬ng vµ C«ng ty TNHH H­ng ThÞnh kh«ng ®­îc ®iÒu chØnh gi¸ theo h­íng dÉn t¹i Th«ng t­ sè 09/2008/TT-BXD ngµy 17/4/2008 cña Bé X©y dùng

C«ng ty TNHH H­ng ThÞnh lµm viÖc cô thÓ víi chñ ®Çu t­ ®Ó gi¶i quyÕt theo qui ®Þnh./.

| N¬i nhËn: Nh­ trªn; KBNN tØnh B×nh D­¬ng. L­u: VP, Vô KTXD. Tr09. | tl. Bé tr­ëng vô Tr­ëng vô kinh tÕ x©y dùng Đã ký Ph¹m V¨n Kh¸nh |
| --- | --- |