| BỘ XÂY DỰNG Số: 2774/BXD-KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| V/v Thanh toán hợp đồng EPC trọn gói do thay đổi xuất xứ hàng hóa trong quá trình thực hiện. | Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2016 |

| Kính gửi: | Công ty cổ phần nước sạch Hòa Bình |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 168/CPNS-BQL ngày 19/10/2016 của Công ty cổ phần nước sạch Hòa Bình đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng do thay đổi xuất xứ hàng hóa đối với hợp đồng cung cấp thiết bị và thi công xây dựng công trình cấp nước thị trấn Cao Phong và Lương Sơn tỉnh Hòa Bình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Việc thanh toán, quyết toán và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

- Theo nội dung văn bản số 168/CPNS-BQL, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp đồng, sớm đưa dự án vào khai thác, sử dụng, chủ đầu tư đã chấp thuận cho nhà thầu thay đổi xuất xứ hàng hóa, thiết bị nhưng chất lượng hàng hóa, thiết bị bảo đảm đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu của hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt; chủ đầu tư đã thuê đơn vị thẩm định giá để thẩm định lại giá của các hàng hóa, thiết bị theo thực tế nhà thầu mua để đưa vào công trình và giá hàng hóa, thiết bị mua tại Việt Nam thấp hơn giá trong hợp đồng.

- Tại khoản 13.2 và 13.3 Điều 13 của Hợp đồng các bên đã thỏa thuận cụ thể trình tự, thủ tục để tiến hành những thay đổi hợp đồng do nhà thầu đề xuất. Công ty cổ phần nước sạch Hòa Bình căn cứ vào quy định này của Hợp đồng xác định giá trị hợp đồng được điều chỉnh để làm căn cứ thanh toán cho nhà thầu trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả của dự án, lợi ích mang lại cho chủ đầu tư và không làm tăng chi phí cho Hợp đồng.

- Do thực tế hàng hóa, thiết bị đưa vào công trình có xuất xứ khác với quy định của Hiệp định vay, hợp đồng đã ký giữa các bên, vì vậy chủ đầu tư phải xin ý kiến của người quyết định đầu tư và nhà tài trợ trước khi thanh toán cho nhà thầu.

Công ty cổ phần nước sạch Hòa Bình căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu: VT, Vụ KTXD. T06. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |