| BỘ XÂY DỰNG Số: 19/BXD-KTXD V/v hướng dẫn điều chỉnh giá đối với phần tạm ứng của hợp đồng thi công xây dựng. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017 |
| --- | --- |

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2481/SGTVT-TĐ ngày 30/11/2016 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị đề nghị điều chỉnh giá đối với phần kinh phí đã tạm ứng thi công xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng thi công xây dựng căn cứ vào hợp đồng đã ký kết giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Đối với trường hợp nêu tại văn bản số 2481/SGTVT-TĐ ngày 30/11/2016 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị, hợp đồng là hợp đồng điều chỉnh giá ký ngày 26/9/2014, sau ngày có hiệu lực của Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Trong hợp đồng các bên có thỏa thuận “Không điều chỉnh đơn giá cho các khối lượng công việc trong hợp đồng tương ứng với số tiền tạm ứng hợp đồng”, nội dung này trong hợp đồng phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 207/2013/NĐ-CP. Do đó, các khối lượng công việc trong hợp đồng tương ứng với số tiền tạm ứng hợp đồng sẽ không phải điều chỉnh đơn giá, kể cả trong trường hợp Pn < 1.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị căn cứ hướng dẫn trên thực hiện./.

| N¬i nhËn: - Nh trªn - Lu VT, Vô KTXD (G). | KT.Bé trëng THø TR¦ëNG (đã ký) Bïi Ph¹m Kh¸nh |
| --- | --- |