| BỘ XÂY DỰNG Số: 130/BXD-HĐXD V/v hướng dẫn thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016 |
| --- | --- |

Kính gửi: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 904/BHTG-VP ngày 24/11/2016 của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam về việc hướng dẫn thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công trình Trụ sở làm việc chi nhánh bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là công trình cấp III, sử dụng vốn Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Công trình điều chỉnh thiết kế, dự toán làm vượt tổng mức đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt. Chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư để xem xét quyết định điều chỉnh dự án. Theo Khoản 2 Điều 7 Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ thì tổng mức đầu tư điều chỉnh phải được thẩm định và phê duyệt. Thẩm quyền thẩm định dự án điều chỉnh đối với dự án này theo Khoản 5 Điều 16 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

Theo Điểm b Khoản 3 Điều 17 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng thì cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế, dự toán điều chỉnh. Thẩm quyền thẩm định thiết kế và dự toán điều chỉnh theo Điều 25 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam nghiên cứu và thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu: VT, HĐXD, NTL(05). | TL. BỘ TRƯỞNG CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (đã ký) Bùi Trung Dung |
| --- | --- |