| # BỘ XÂY DỰNG # Số: 398/BXD-KTXD V/v hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt dự toán xây dựng công trình. | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ## Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2017 |
| --- | --- |

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn (BSR)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 8310/BSR-KTKH ngày 23/12/2016 của Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn (BSR) về hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt dự toán xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tóm tắt tình hình triển khai thực hiện dự án:

a) BSR đã triển khai thực hiện Dự án Nâng cấp, Mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (Dự án NCMR) theo Quyết định số 9016/QĐ-DKVN ngày 22/12/2014 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bao gồm công tác tư vấn lập thiết kế tổng thể FEED, khảo sát địa hình, địa chất phục vụ thiết kế FEED, đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư, rà phá bom mìn. Dự kiến, bộ thiết kế tổng thể FEED sẽ được hoàn thành vào tháng 3 năm 2017.

b) BSR đang trong giai đoạn chuẩn bị các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Thiết kế - Mua sắm – Xây dựng (EPC) cho Dự án NCMR. Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (người Quyết định đầu tư) phê duyệt, Gói thầu EPC của Dự án NCMR được triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu theo phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ có sơ tuyển.

2. Trên cơ sở thực tế triển khai dự án đến thời điểm này thì:

a) Theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 82 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định: “ người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Đối với trường hợp thiết kế hai bước, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình”.

b) Theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP  ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng: “ a) Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; b) Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình trong trường hợp thiết kế ba bước; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình trong trường hợp thiết kế hai bước”.

Với nội dung nêu tại Khoản a và Khoản b của mục 2 nêu trên và thực tế triển khai dự án (như nêu tại mục 1 của công văn này) cho đến thời điểm này thì: thẩm quyền phê duyệt dự toán xây dựng Dự án NCMR theo thiết kế kỹ thuật trường hợp thiết kế ba bước là Người quyết định đầu tư; chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình trong trường hợp thiết kế ba bước.

Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn (BSR) căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, KTXD (Thắng 8). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |