| BỘ XÂY DỰNG Số: 07/BXD-GĐ V/v: hướng dẫn công tác quản lý chất lượng thi công của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017 |

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam

Ngày 23/01/2017, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 043/017/CV/TNG của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam về việc đề nghị hướng dẫn cụ thể công tác quản lý chất lượng thi công của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công tư, trách nhiệm  trong việc quản lý chất lượng của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Thông tư 26/2016/TT-BXD) và trách nhiệm quản lý chất lượng của Doanh nghiệp dự án được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 26/2016/TT-BXD.

2. Về công tác nghiệm thu công việc xây dựng:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 26/2016/TT-BXD thì không quy định trách nhiệm cho Cơ quản nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án tổ chức hoặc tham gia nghiệm thu công việc xây dựng mà chỉ quy định trách nhiệm tham gia nghiệm thu giai đoạn (nếu có), nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Theo quy định tại Điểm d, Điểm đ Khoản 5 Điều 2 và Khoản 2 Điều 4 Thông tư 26/2016/TT-BXD thì Doanh nghiệp dự án có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn hoặc bộ phận công trình xây dựng (nếu có), nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc đề nghị hướng dẫn cụ thể công tác quản lý chất lượng thi công của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Bộ Xây dựng thông báo để Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam biết và nghiên cứu thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c); - TTr Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu: VP; GĐ. | TL. BỘ TRƯỞNG KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG PHÓ CỤC TRƯỞNG (đã ký) Ngô Lâm |
| --- | --- |