| # BỘ XÂY DỰNG # Số: 1022/BXD-KTXD V/v: Chỉ số giá xây dựng gói thầu số 2 Dự án xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả - Quốc lộ 1A, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa. |  | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2017 |
| --- | --- | --- |

Kính gửi:  Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 530/2017/ĐC ngày 10/4/2017 của Công ty Cổ phần Đèo Cả về việc thỏa thuận chỉ số giá xây dựng gói thầu số 2 -  Xây dựng hầm đèo Cổ Mã, thuộc Dự án xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả, Quốc lộ 1A, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về phương pháp và cơ sở tính toán chỉ số giá xây dựng:

- Việc xác định chỉ số giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá nhân công xây dựng, chỉ số giá thiết bị thi công xây dựng thuộc gói thầu số 2 Dự án xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả do Viện Kinh tế xây dựng thông báo tại văn bản số 489/VKT/NN ngày 22/3/2017 có đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Phương pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán các chỉ số giá xây dựng phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

- Các chỉ số giá xây dựng tính toán phù hợp với sự biến động giá cả trên thị trường xây dựng tại khu vực của gói thầu.

2. Các chỉ số giá xây dựng nêu tại phụ lục kèm theo công văn này chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng (phần nội tệ) của gói thầu số 2 Dự án xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả - Quốc lộ 1A.

Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả căn cứ ý kiến nêu trên quyết định việc áp dụng chỉ số giá xây dựng cho phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng và điều kiện cụ thể của gói thầu, phù hợp với quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình./.

|  |  | KT. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận: |  | THỨ TRƯỞNG |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD(Lan). |  | (đã ký) Bùi Phạm Khánh |

PHỤ LỤC

(Kèm theo công văn số 1022/BXD-KTXD ngày 09/5/2017 của Bộ Xây dựng)

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

GÓI THẦU SỐ 2: XÂY DỰNG HẦM ĐÈO CỔ MÃ (KM 11+159.7 ĐẾN KM 12+179,07)

THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG HẦM ĐƯỜNG BỘ QUA ĐÈO CẢ - QUỐC LỘ 1A, TỈNH PHÚ YÊN VÀ TỈNH KHÁNH HÒA

Thời điểm gốc: Tháng 7/2013 = 100%

Đơn vị tính: %

| Năm | Tháng | CHỈ SỐ GIÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nhân công (L) | Thiết bị thi công xây dựng (E) | Vật liệu cát (d1) | Vật liệu đá (d2) | Vật liệu xi măng (d3) | Thép xây dựng (d4) | Nhiên liệu (d5) | Vật liệu nổ, vật liệu khoan (d6) | Vật liệu phụ gia (d7) | Màng chống thấm (d8) |
| 2015 | 8 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 114,02 | 100,24 | 97,32 | 62,06 | 125,50 | 100,00 | 100,00 |
|  | 9 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 114,02 | 100,24 | 97,32 | 59,91 | 125,50 | 100,00 | 100,00 |
|  | 10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 114,02 | 100,24 | 97,32 | 60,96 | 125,50 | 100,00 | 100,00 |
|  | 11 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 114,02 | 100,24 | 97,32 | 61,95 | 125,50 | 100,00 | 100,00 |
|  | 12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 114,02 | 100,24 | 97,32 | 57,79 | 125,50 | 100,00 | 100,00 |
| 2016 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 114,02 | 100,24 | 97,32 | 48,77 | 125,50 | 100,00 | 100,00 |