| BỘ XÂY DỰNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ##### Số: 1087/BXD-KTXD ##### V/v: Thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói. | Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2017 |

| Kính gửi: | Bộ Tài chính |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 14259/BTC-CĐKT ngày 10/10/2016  của Bộ Tài chính đề nghị có ý kiến về việc quyết toán hợp đồng trọn gói gói thầu số 1 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân – Hội nông dân tỉnh Bình Thuận, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thi đối với hợp đồng thi công xây dựng theo hình thức trọn gói, chỉ được điều chỉnh giá hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết (nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế).

Như vậy, nếu gói thầu số 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân – Hội nông dân tỉnh Bình Thuận thực hiện theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, yêu cầu của hồ sơ thiết kế theo nội dung hợp đồng đã ký kết, thì giá trị quyết toán là giá trọn gói của hợp đồng đã ký kết. Trường hợp có sự thay đổi, điều chỉnh khối lượng (nằm ngoài phạm vi phải thực hiện theo thiết kế), thì các bên căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng để điều chỉnh giá hợp đồng làm cơ sở thanh toán, quyết toán.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu hướng dẫn các đơn vị./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD, Tr3. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) ## Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |