| BỘ XÂY DỰNG Số: 1091/ BXD-KTXD V/v: hướng dẫn điều chỉnh giá trong hợp đồng xây lắp | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2017 |

Kính gửi:   Bệnh viện Nhi Trung ương

Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản 1220/BVNTW/BQLDAXD ngày 21/10/2016 của Bệnh viện Nhi Trung ương đề nghị cho ý kiến hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng gói thầu EPC: Tổng thầu thiết kế, cung cấp lắp đặt thiết bị, vật tư và xây lắp nhà hợp khối 15 tầng, thuộc dự án Cải tạo, mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Nhi Trung ương – Giai đoạn II. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu;

2. Đối chiếu với các văn bản quy phạm pháp luật (tại thời điểm ký hợp đồng) quy định, hướng dẫn về hợp đồng xây dựng (Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ), điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng (Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng), danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước kiểm soát, định giá, bình ổn giá (Nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ), không có quy định nào về “giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng”.

Vì vậy, theo quy định tại Điểm 2.2, Điều 2 của Hợp đồng số 689/HĐ-TCTXDHN ngày 22/12/2009 ký giữa Bệnh viện Nhi Trung ương và Liên danh các nhà thầu thi công xây dựng, thì các bên căn cứ vào quy định hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh tại Điều 7, Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng để thống nhất thực hiện.

Bênh viện nhi Trung ương căn cứ ý kiến nêu trên để triển khai thực hiện.

KT. Bé TR¦ëNG

THø TR¦ëNG

N¬i nhËn:

- Nh trªn;

- Lu: VT, Vô KTXD(N5)                                                                   (đã ký)

Bïi Ph¹m Kh¸nh