| BỘ XÂY DỰNG Số: 1420/BXD-KTXD V/v điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói do thay đổi xuất xứ hàng hóa trong quá trình thực hiện. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2017 |
| --- | --- |

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2079/UBND-KTTH ngày 24/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị cho ý kiến về việc điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói do thay đổi xuất xứ hàng hóa trong quá trình thực hiện. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Đối với hợp đồng trọn gói của gói thầu cung cấp thiết bị và xây dựng cho dự án thu gom và xử lý nước thải thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ nêu trong văn bản số 2079/UBND-KTTH ngày 24/5/2017, trường hợp không thể thực hiện phương án mua sắm hàng hóa, thiết bị theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng thì phải làm rõ nguyên nhân, được cấp quyết định đầu tư và nhà tài trợ chấp thuận đồng thời phải xác định lại giá của hàng hóa, thiết bị phù hợp với yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, xuất xứ hàng hóa, thiết bị theo giá thị trường và tỷ lệ giảm thầu theo hợp đồng để đàm phán và ký phụ lục hợp đồng, trên nguyên tắc không làm tăng giá trị hợp đồng đã ký.

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ căn cứ hướng dẫn trên tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ; - Lưu VT, Vụ KTXD (G). | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |