| BỘ XÂY DỰNG Số: 1454/BXD-KTXD | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| V/v điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng | Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2017 |

Kính gửi: Ban quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 463/BQLDA-KT ngày 25/5/2017 của Ban quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc về điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng. Theo nội dung văn bản số 463/BQLDA-KT thì Hợp đồng số CONS.001/HĐ-BQLDA là hợp đồng theo giá kết hợp. Theo đó các hạng mục trọn gói (lumpsum) không điều chỉnh thì không điều chỉnh giá cho các hạng mục công việc này. Chủ đầu tư và nhà thầu thi công căn cứ nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên để điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng.

Ban quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

|  | KT. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- |
| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, KTXD (S) | THỨ TRƯỞNG (đã ký) |
|  | Bùi Phạm Khánh |