| # BỘ XÂY DỰNG # Số: 59/BXD-KTXD V/v điều chỉnh giá đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định |  | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2017 |
| --- | --- | --- |

| Kính gửi: | Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn – Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4271/CNCL-QLDA ngày 28/4/2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn – Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc hướng dẫn điều chỉnh giá đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với hợp đồng trọn gói, trường hợp được điều chỉnh giá theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, thì việc điều chỉnh giá được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 07/2016/TT-BXD. Theo đó, việc xác định đơn giá mới được thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho khối lượng công việc phát sinh, bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng; khối lượng chưa có trong hợp đồng.

Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, trường hợp được điều chỉnh giá theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 07/2016/TT-BXD, thì việc điều chỉnh giá được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 07/2016/TT-BXD. Theo đó, khi bổ sung khối lượng công việc chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên tham gia hợp đồng thống nhất đơn giá này trước khi thực hiện.

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn – Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên căn cứ ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

|  |  | TL. BỘ TRƯỞNG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nơi nhận: |  | VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG |  |  |  |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD (L). |  | (đã ký) Phạm Văn Khánh |  |  |  |