| # BỘ XÂY DỰNG # Số: 65/BXD-KTXD V/v thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng. |  | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2017 |
| --- | --- | --- |

Kính gửi: Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 230/BQL-KHTĐ ngày 30/5/2017 của Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 về thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với Hồ sơ mời thầu & pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng; việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các thỏa thuận của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Trường hợp có phát sinh khác với thỏa thuận trong hợp đồng (các điều kiện thuận lợi và khó khăn) thì các bên trong hợp đồng thương thảo đảm bảo nguyên tắc không trái Hồ sơ mời thầu, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp giữa các bên trong hợp đồng, phù hợp với các văn bản quy định pháp luật đầu tư và xây dựng.

Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định./.

|  |  | TL. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận: |  | VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD (Thắng 8). |  | (đã ký) Phạm Văn Khánh |