| BỘ XÂY DỰNG Số: 1592/BXD-KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ##### V/v Thẩm quyền điều chỉnh dự toán gói thầu xây dựng. | Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2017 |

| Kính gửi: | Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 719/SXD-QLXD ngày 05/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên đề nghị hướng dẫn thẩm quyền điều chỉnh giá gói thầu, dự toán gói thầu xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Về quản lý dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng:

  - Thẩm quyền phê duyệt dự toán xây dựng công trình được quy định cụ thể tại các Điều 24, 25 và 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; các khoản 9, 10 và 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

  - Thẩm quyền phê duyệt dự toán gói thầu đã được quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Về quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng:

  - Việc quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

  - Việc thanh toán, quyết toán và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phải căn cứ vào nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên và phù hợp với pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

  - Thẩm quyền điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng được quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Theo đó, khi điều chỉnh giá gói thầu, dự toán gói thầu để làm cơ sở cho việc điều chỉnh giá hợp đồng thì:

+ Trường hợp điều chỉnh giá gói thầu, dự toán gói thầu không vượt dự toán xây dựng công trình được phê duyệt thì chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh và báo cáo Người quyết định đầu tư cho phép.

+ Trường hợp điều chỉnh giá gói thầu, dự toán gói thầu làm vượt dự toán xây dựng công trình được phê duyệt, thì phải được Người quyết định đầu tư phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trước khi chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu, dự toán gói thầu.

Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên căn cứ ý kiến trên để thực hiện theo quy định.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. T06. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) ## Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |