| BỘ XÂY DỰNG Số: 2092/BXD-KTXD V/v: Chỉ số giá xây dựng Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP Hồ Chí Minh. |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2017 |
| --- | --- | --- |

Kính gửi:  Ban Quản lý Đường sắt đô thị - UBND thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2476/BQLĐSĐT-QLDA1 ngày 26/7/2017 của Ban Quản lý Đường sắt đô thị - UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc thỏa thuận chỉ số giá xây dựng Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về phương pháp và cơ sở tính toán chỉ số giá xây dựng:

- Việc xác định chỉ số giá vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng, máy thi công xây dựng thuộc Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành – Suối Tiên do Phân viện Kinh tế xây dựng miền Nam thông báo tại văn bản số 17/PVKT/CSG ngày 05/4/2017 và văn bản số 37/PVKT/CSG ngày 20/5/2017 có đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Phương pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán các chỉ số giá xây dựng phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

- Các chỉ số giá xây dựng tính toán phù hợp với sự biến động giá cả trên thị trường xây dựng tại khu vực của gói thầu.

2. Các chỉ số giá xây dựng nêu tại phụ lục kèm theo công văn này chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng (phần nội tệ) Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị - UBND thành phố Hồ Chí Minh căn cứ ý kiến nêu trên quyết định việc áp dụng chỉ số giá xây dựng cho phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng và điều kiện cụ thể của gói thầu, phù hợp với quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình./.

|  |  | KT. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận: |  | THỨ TRƯỞNG |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD(Lan). |  | (đã ký) Bùi Phạm Khánh |

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo văn bản số 2092/BXD-KTXD ngày 06/9/2017 của Bộ Xây dựng)

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

HẠNG MỤC: CẦU ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ - CẦU ĐÚC TẠI CHỖ

THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ SỐ 1 TP HỒ CHÍ MINH, TUYẾN BẾN THÀNH – SUỐI TIÊN

Thời điểm gốc: Năm 2011 = 100%

Đơn vị tính: %

| Stt | DANH MỤC | CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG – NĂM 2015 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
| A | Nhân công | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 |
| B | Máy thi công | 105,70 | 104,80 | 105,40 | 105,70 | 105,90 | 106,00 | 105,30 | 104,00 | 103,80 | 104,00 | 103,80 | 103,20 |
| C | Vật liệu | 110,86 | 111,12 | 111,15 | 109,51 | 109,57 | 109,80 | 109,46 | 109,09 | 109,21 | 108,26 | 108,26 | 108,63 |
| 1 | Xi măng | 113,91 | 113,91 | 113,91 | 114,12 | 114,12 | 114,12 | 114,12 | 114,12 | 114,12 | 113,01 | 113,01 | 113,01 |
| 2 | Cát | 119,17 | 119,40 | 119,40 | 113,29 | 115,30 | 115,30 | 99,23 | 99,23 | 99,23 | 101,65 | 101,65 | 101,65 |
| 3 | Đá | 126,57 | 126,57 | 126,57 | 126,57 | 126,57 | 126,57 | 130,26 | 130,26 | 130,26 | 130,26 | 130,26 | 137,65 |
| 4 | Cáp dự ứng lực | 161,05 | 162,35 | 162,66 | 162,66 | 162,66 | 163,96 | 164,29 | 164,29 | 164,98 | 165,93 | 165,93 | 165,93 |
| 5 | Thép | 95,31 | 95,31 | 95,31 | 95,31 | 95,31 | 95,31 | 95,31 | 94,33 | 94,33 | 93,67 | 93,67 | 93,67 |
| 6 | Neo | 130,24 | 131,29 | 131,54 | 131,54 | 131,54 | 132,60 | 132,86 | 132,86 | 133,43 | 134,19 | 134,19 | 134,19 |
| 7 | Gối cao su | 102,13 | 102,951 | 103,149 | 103,149 | 103,149 | 103,975 | 104,182 | 104,182 | 104,624 | 105,225 | 105,225 | 105,23 |
| 8 | Ống luồn cáp | 102,13 | 102,95 | 103,15 | 103,15 | 103,15 | 103,98 | 104,18 | 104,18 | 104,62 | 105,23 | 105,23 | 105,23 |
| 9 | Các loại vật liệu khác | 107,26 | 107,39 | 107,26 | 100,21 | 100,26 | 100,26 | 99,28 | 99,28 | 99,27 | 95,73 | 95,73 | 95,95 |

PHỤ LỤC 2

(Kèm theo văn bản số 2092/BXD-KTXD ngày 06/9/2017 của Bộ Xây dựng)

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

HẠNG MỤC: CẦU ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ - CẦU ĐÚC SẴN

THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ SỐ 1 TP HỒ CHÍ MINH, TUYẾN BẾN THÀNH – SUỐI TIÊN

Thời điểm gốc: Năm 2011 = 100%

Đơn vị tính: %

| Stt | DANH MỤC | CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG - NĂM 2015 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
| A | Nhân công | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 |
| B | Máy thi công | 105,70 | 104,80 | 105,40 | 105,70 | 105,90 | 106,00 | 105,30 | 104,00 | 103,80 | 104,00 | 103,80 | 103,20 |
| C | Vật liệu | 108,81 | 109,05 | 109,09 | 108,01 | 108,06 | 108,28 | 108,01 | 107,57 | 107,69 | 106,97 | 106,97 | 107,34 |
| 1 | Xi măng | 113,91 | 113,91 | 113,91 | 114,12 | 114,12 | 114,12 | 114,12 | 114,12 | 114,12 | 113,01 | 113,01 | 113,01 |
| 2 | Cát | 119,17 | 119,40 | 119,40 | 113,29 | 115,30 | 115,30 | 99,23 | 99,23 | 99,23 | 101,65 | 101,65 | 101,65 |
| 3 | Đá | 126,57 | 126,57 | 126,57 | 126,57 | 126,57 | 126,57 | 130,26 | 130,26 | 130,26 | 130,26 | 130,26 | 137,65 |
| 4 | Cáp dự ứng lực | 161,05 | 162,35 | 162,66 | 162,66 | 162,66 | 163,96 | 164,29 | 164,29 | 164,99 | 165,93 | 165,93 | 165,93 |
| 5 | Thép | 95,31 | 95,31 | 95,31 | 95,31 | 95,31 | 95,31 | 95,31 | 94,33 | 94,33 | 93,67 | 93,67 | 93,67 |
| 6 | Neo | 130,24 | 131,29 | 131,54 | 131,54 | 131,54 | 132,60 | 132,86 | 132,86 | 133,43 | 134,19 | 134,19 | 134,19 |
| 7 | Gối cao su | 102,13 | 102,95 | 103,15 | 103,15 | 103,15 | 103,98 | 104,18 | 104,18 | 104,62 | 105,23 | 105,23 | 105,23 |
| 8 | Ống luồn cáp | 102,13 | 102,95 | 103,15 | 103,15 | 103,15 | 103,98 | 104,18 | 104,18 | 104,62 | 105,23 | 105,23 | 105,23 |
| 9 | Các loại vật liệu khác | 107,26 | 107,39 | 107,26 | 100,21 | 100,26 | 100,26 | 99,28 | 99,28 | 99,27 | 95,73 | 95,73 | 95,95 |

PHỤ LỤC 3

(Kèm theo văn bản số 2092/BXD-KTXD ngày 06/9/2017 của Bộ Xây dựng)

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

HẠNG MỤC: HẦM ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ - HẦM ĐÀO HỞ

THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ SỐ 1 TP HỒ CHÍ MINH, TUYẾN BẾN THÀNH – SUỐI TIÊN

Thời điểm gốc: Tháng 02/2012 = 100%

Đơn vị tính: %

| STT | DANH MỤC | CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG - NĂM 2015 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
| A | Nhân công | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| B | Máy thi công | 96,38 | 95,56 | 96,11 | 96,38 | 96,56 | 96,65 | 96,02 | 94,83 | 94,65 | 94,83 | 94,65 | 94,10 |
| C | Vật liệu | 99,88 | 100,13 | 100,18 | 99,57 | 89,33 | 88,00 | 87,76 | 87,34 | 87,41 | 86,91 | 86,91 | 86,93 |
| 1 | Cọc ván ống thép D=1300mm | 102,13 | 102,95 | 103,15 | 103,15 | 67,79 | 63,23 | 62,66 | 62,66 | 62,92 | 63,28 | 63,28 | 63,28 |
| 2 | Thép tròn | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 89,93 | 89,93 | 89,30 | 89,30 | 89,30 |
| 3 | Thép hình | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 89,93 | 89,93 | 89,30 | 89,30 | 89,30 |
| 4 | Thép tấm | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 89,93 | 89,93 | 89,30 | 89,30 | 89,30 |
| 5 | Bê tông thương phẩm | 117,36 | 117,36 | 117,36 | 117,36 | 117,36 | 117,36 | 117,36 | 117,36 | 117,36 | 117,35 | 117,35 | 117,35 |
| 6 | Ván khuôn CWS | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 89,93 | 89,93 | 89,30 | 89,30 | 89,30 |
| 7 | Xi măng | 106,60 | 106,60 | 106,60 | 106,79 | 106,79 | 106,79 | 106,79 | 106,79 | 106,79 | 105,76 | 105,76 | 105,76 |
| 8 | Gỗ xây dựng | 99,69 | 99,89 | 99,69 | 88,28 | 88,28 | 88,28 | 88,28 | 88,28 | 88,28 | 82,32 | 82,32 | 82,32 |
| 9 | Vật liệu chống thấm | 107,78 | 107,78 | 107,78 | 107,78 | 107,78 | 107,78 | 107,78 | 107,78 | 107,78 | 107,78 | 107,78 | 107,78 |
| 10 | Vật liệu khác | 107,26 | 107,39 | 107,26 | 100,21 | 100,26 | 100,26 | 99,28 | 99,28 | 99,27 | 95,73 | 95,73 | 95,95 |

PHỤ LỤC 4

(Kèm theo văn bản số 2092/BXD-KTXD ngày 06/9/2017 của Bộ Xây dựng)

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

HẠNG MỤC: HẦM ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ - HẦM ĐÀO BẰNG KHIÊN ĐÀO

THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ SỐ 1 TP HỒ CHÍ MINH, TUYẾN BẾN THÀNH – SUỐI TIÊN

Thời điểm gốc: Tháng 02/2012 = 100%

Đơn vị tính: %

| STT | DANH MỤC | CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG - NĂM 2015 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
| A | Nhân công | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| B | Máy thi công | 96,38 | 95,56 | 96,11 | 96,38 | 96,56 | 96,65 | 96,02 | 94,83 | 94,65 | 94,83 | 94,65 | 94,10 |
| C | Vật liệu | 103,46 | 103,52 | 103,46 | 100,37 | 100,39 | 100,39 | 99,96 | 99,65 | 99,64 | 97,81 | 97,81 | 97,91 |
| 1 | Thép tròn | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 89,93 | 89,93 | 89,30 | 89,30 | 89,30 |
| 2 | Thép hình | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 89,93 | 89,93 | 89,30 | 89,30 | 89,30 |
| 3 | Thép tấm | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 89,93 | 89,93 | 89,30 | 89,30 | 89,30 |
| 4 | Bê tông thương phẩm | 117,36 | 117,36 | 117,36 | 117,36 | 117,36 | 117,36 | 117,36 | 117,36 | 117,36 | 117,35 | 117,35 | 117,35 |
| 5 | Xi măng | 106,60 | 106,60 | 106,60 | 106,79 | 106,79 | 106,79 | 106,79 | 106,79 | 106,79 | 105,76 | 105,76 | 105,76 |
| 6 | Bu lông | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 90,87 | 89,93 | 89,93 | 89,30 | 89,30 | 89,30 |
| 7 | Vật liệu khác | 107,26 | 107,39 | 107,26 | 100,21 | 100,26 | 100,26 | 99,28 | 99,28 | 99,27 | 95,73 | 95,73 | 95,95 |

PHỤ LỤC 5.1

(Kèm theo văn bản số 2092/BXD-KTXD ngày 06/9/2017 của Bộ Xây dựng)

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

GÓI THẦU SỐ 2: XÂY DỰNG ĐOẠN TRÊN CAO VÀ DEPOT

THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ SỐ 1 TP HỒ CHÍ MINH, TUYẾN BẾN THÀNH – SUỐI TIÊN

Thời điểm gốc: Năm 2011 = 100%

Đơn vị tính: %

| Stt | DANH MỤC | CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG - NĂM 2012 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
| A | Nhân công | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 |
| B | Máy thi công | 109,67 | 109,67 | 112,64 | 113,19 | 112,86 | 111,71 | 111,03 | 112,78 | 113,12 | 113,12 | 113,07 | 112,80 |
| C | Vật liệu | 104,06 | 104,08 | 104,08 | 104,90 | 104,90 | 104,85 | 104,85 | 106,98 | 106,98 | 106,95 | 106,95 | 106,91 |
| 1 | Xi măng | 106,86 | 106,86 | 106,86 | 113,26 | 113,26 | 113,26 | 113,26 | 113,55 | 113,55 | 113,55 | 113,55 | 113,55 |
| 2 | Cát | 104,35 | 104,35 | 104,35 | 104,35 | 104,35 | 104,35 | 104,35 | 104,35 | 104,35 | 104,35 | 104,35 | 104,35 |
| 3 | Đá | 104,58 | 104,58 | 104,67 | 104,67 | 104,67 | 104,67 | 104,67 | 110,22 | 110,22 | 109,61 | 109,61 | 109,61 |
| 4 | Cáp dự ứng lực | 100,05 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 |
| 5 | Thép | 104,89 | 104,89 | 104,89 | 104,78 | 104,78 | 104,78 | 104,78 | 107,35 | 107,35 | 107,35 | 107,35 | 107,35 |
| 6 | Neo | 100,05 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 |
| 7 | Gối cao su | 100,05 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 |
| 8 | Ống luồn cáp | 100,05 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 |
| 9 | Các loại vật liệu khác | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 106,00 | 106,00 | 105,00 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 114,00 |

PHỤ LỤC 5.2

(Kèm theo văn bản số 2092/BXD-KTXD ngày 06/9/2017 của Bộ Xây dựng)

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

GÓI THẦU SỐ 2: XÂY DỰNG ĐOẠN TRÊN CAO VÀ DEPOT

THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ SỐ 1 TP HỒ CHÍ MINH, TUYẾN BẾN THÀNH – SUỐI TIÊN

Thời điểm gốc: Năm 2011 = 100%

Đơn vị tính: %

| Stt | DANH MỤC | CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG - NĂM 2013 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
| A | Nhân công | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 |
| B | Máy thi công | 112,80 | 112,80 | 112,80 | 112,67 | 112,54 | 112,79 | 113,64 | 113,61 | 113,61 | 113,57 | 113,54 | 114,20 |
| C | Vật liệu | 106,81 | 106,81 | 106,81 | 102,52 | 102,51 | 102,66 | 95,65 | 102,21 | 102,75 | 102,39 | 106,19 | 106,19 |
| 1 | Xi măng | 113,55 | 113,55 | 113,55 | 113,55 | 113,55 | 113,55 | 113,55 | 113,55 | 113,55 | 113,55 | 113,55 | 113,55 |
| 2 | Cát | 104,35 | 104,35 | 104,35 | 104,35 | 104,35 | 104,35 | 104,35 | 104,35 | 104,35 | 104,35 | 104,35 | 104,35 |
| 3 | Đá | 109,66 | 109,66 | 109,66 | 109,66 | 109,43 | 113,18 | 113,18 | 113,18 | 113,18 | 113,18 | 113,18 | 113,18 |
| 4 | Cáp dự ứng lực | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,20 | 159,46 | 159,46 | 159,46 | 159,46 | 159,46 |
| 5 | Thép | 107,35 | 107,35 | 107,35 | 99,48 | 99,48 | 99,48 | 86,61 | 87,59 | 88,58 | 87,92 | 94,89 | 94,89 |
| 6 | Neo | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,20 | 128,96 | 128,96 | 128,96 | 128,96 | 128,96 |
| 7 | Gối cao su | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,20 | 101,12 | 101,12 | 101,12 | 101,12 | 101,12 |
| 8 | Ống luồn cáp | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,12 | 100,20 | 101,12 | 101,12 | 101,12 | 101,12 | 101,12 |
| 9 | Các loại vật liệu khác | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 |

PHỤ LỤC 5.3

(Kèm theo văn bản số 2092/BXD-KTXD ngày 06/9/2017 của Bộ Xây dựng)

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

GÓI THẦU SỐ 2: XÂY DỰNG ĐOẠN TRÊN CAO VÀ DEPOT

THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ SỐ 1 TP HỒ CHÍ MINH, TUYẾN BẾN THÀNH – SUỐI TIÊN

Thời điểm gốc: Năm 2011 = 100%

Đơn vị tính: %

| Stt | DANH MỤC | CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG - NĂM 2014 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
| A | Nhân công | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 |
| B | Máy thi công | 113,96 | 113,96 | 113,96 | 114,11 | 114,11 | 114,11 | 113,45 | 113,45 | 113,45 | 110,44 | 110,44 | 110,44 |
| C | Vật liệu | 104,36 | 104,36 | 104,36 | 106,70 | 106,71 | 106,71 | 106,80 | 106,59 | 106,94 | 106,94 | 106,94 | 106,94 |
| 1 | Xi măng | 113,55 | 113,55 | 113,55 | 113,91 | 113,91 | 113,91 | 113,91 | 113,91 | 113,91 | 113,91 | 113,91 | 113,91 |
| 2 | Cát | 104,35 | 104,35 | 104,35 | 104,35 | 104,35 | 104,35 | 104,35 | 104,35 | 104,33 | 104,35 | 104,35 | 104,35 |
| 3 | Đá | 113,18 | 113,18 | 113,18 | 113,07 | 113,07 | 113,07 | 113,07 | 113,07 | 113,07 | 113,07 | 113,07 | 113,07 |
| 4 | Cáp dự ứng lực | 159,46 | 159,46 | 159,46 | 159,46 | 159,46 | 159,46 | 160,10 | 161,05 | 161,05 | 161,05 | 161,05 | 161,05 |
| 5 | Thép | 92,57 | 92,57 | 92,57 | 96,77 | 96,77 | 96,77 | 96,77 | 96,12 | 96,77 | 96,77 | 96,77 | 96,77 |
| 6 | Neo | 128,96 | 128,96 | 128,96 | 128,96 | 129,32 | 129,32 | 129,32 | 129,32 | 129,32 | 129,32 | 129,32 | 129,32 |
| 7 | Gối cao su | 101,12 | 101,12 | 101,12 | 101,12 | 101,12 | 101,12 | 101,52 | 102,13 | 102,13 | 102,13 | 102,13 | 102,13 |
| 8 | Ống luồn cáp | 101,12 | 101,12 | 101,12 | 101,12 | 101,12 | 101,12 | 101,52 | 102,13 | 102,13 | 102,13 | 102,13 | 102,13 |
| 9 | Các loại vật liệu khác | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

PHỤ LỤC 5.4

(Kèm theo văn bản số 2092/BXD-KTXD ngày 06/9/2017 của Bộ Xây dựng)

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

GÓI THẦU SỐ 2: XÂY DỰNG ĐOẠN TRÊN CAO VÀ DEPOT

THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ SỐ 1 TP HỒ CHÍ MINH, TUYẾN BẾN THÀNH – SUỐI TIÊN

Thời điểm gốc: Năm 2011 = 100%

Đơn vị tính: %

| Stt | DANH MỤC | CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG - NĂM 2015 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
| A | Nhân công | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 | 132,23 |
| B | Máy thi công | 105,70 | 104,80 | 105,40 | 105,70 | 105,90 | 106,00 | 105,30 | 104,00 | 103,80 | 104,00 | 103,80 | 103,20 |
| C | Vật liệu | 107,29 | 107,50 | 107,54 | 107,12 | 107,16 | 107,35 | 107,19 | 106,66 | 106,76 | 106,42 | 106,42 | 106,72 |
| 1 | Xi măng | 113,91 | 113,91 | 113,91 | 114,12 | 114,12 | 114,12 | 114,12 | 114,12 | 114,12 | 113,01 | 113,01 | 113,01 |
| 2 | Cát | 119,17 | 119,40 | 119,40 | 113,29 | 115,30 | 115,30 | 99,23 | 99,23 | 99,23 | 101,65 | 101,65 | 101,65 |
| 3 | Đá | 126,57 | 126,57 | 126,57 | 126,57 | 126,57 | 126,57 | 130,26 | 130,26 | 130,26 | 130,26 | 130,26 | 137,65 |
| 4 | Cáp dự ứng lực | 161,05 | 162,35 | 162,66 | 162,66 | 162,66 | 163,96 | 164,29 | 164,29 | 164,99 | 163,91 | 163,91 | 163,91 |
| 5 | Thép | 95,31 | 95,31 | 95,31 | 95,31 | 95,31 | 95,31 | 95,31 | 94,33 | 94,33 | 93,67 | 93,67 | 93,67 |
| 6 | Neo | 129,32 | 129,32 | 129,32 | 129,32 | 129,32 | 129,32 | 129,32 | 129,32 | 129,32 | 129,32 | 129,32 | 129,32 |
| 7 | Gối cao su | 102,13 | 102,95 | 103,15 | 103,15 | 103,15 | 103,98 | 104,18 | 104,18 | 104,62 | 109,43 | 109,43 | 109,43 |
| 8 | Ống luồn cáp | 102,13 | 102,95 | 103,15 | 103,15 | 103,15 | 103,98 | 104,18 | 104,18 | 104,62 | 105,23 | 105,23 | 105,23 |
| 9 | Các loại vật liệu khác | 107,26 | 107,39 | 107,26 | 100,21 | 100,26 | 100,26 | 99,28 | 99,28 | 99,27 | 95,73 | 95,73 | 95,95 |