| BỘ XÂY DỰNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 80/BXD-KTXD V/v ý kiến về tỷ lệ thu hồi vật liệu chính trong công tác sản xuất ván khuôn hệ khung đỡ ván khuôn hầm tại Dự án đầu tư xây dựng Đèo Cả | Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2018 |

| Kính gửi: | Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1336/2017/ĐC ngày 21/09/2017 của Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả về việc ý kiến về tỷ lệ thu hồi vật liệu chính của công tác sản xuất ván khuôn, hệ khung đỡ ván khuôn hầm tại dự án đầu tư xây dựng Đèo Cả. Sau khi xem xét các tài liệu kèm theo, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Trường hợp như văn bản nêu, do đặc thù của công tác ván khuôn hầm sử dụng hệ ván khuôn, hệ khung đỡ ván khuôn tổ hợp được sản xuất theo thiết kế riêng phù hợp với thiết kế của từng hạng mục công trình hầm trong dự án, nên khi hoàn thành ở hạng mục hầm này không tận dụng được để chuyển sang thi công tại hạng mục công trình hầm khác, do đó việc xác định tỷ lệ khấu hao, tỷ lệ thu hồi vật liệu chính của công tác sản xuất hệ ván khuôn, hệ khung đỡ ván khuôn hầm riêng từng hạng mục công trình là phù hợp.

- Do hệ ván khuôn, hệ khung đỡ ván khuôn hầm được tổ hợp, sản xuất từ các bộ phận hệ kết cấu thép, hệ thống điện và hệ thống thủy lực, nên việc xác định tỷ lệ khấu hao, tỷ lệ thu hồi của cả hệ ván khuôn, hệ khung đỡ ván khuôn hầm trên cơ sở tỷ lệ khấu hao, tỷ lệ thu hồi của riêng từng bộ phận chính cấu thành như đề xuất tại văn bản 1336/2017/ĐC là phù hợp.

- Tỷ lệ thu hồi của các bộ phận chính cấu thành hệ ván khuôn, hệ khung đỡ ván khuôn hầm được xác định theo tỷ lệ giá trị thu hồi so với giá trị ban đầu và trên nguyên tắc như tài liệu tính toán kèm theo văn bản số 1336/2017/ĐC đã nêu (giá trị ban đầu được xác định theo giá trị trong dự toán được phê duyệt hoặc theo hóa đơn mua bán; giá trị thu hồi được xác định trên cơ sở báo giá, đơn giá thu hồi được cơ quan có chức năng thẩm định giá kiểm tra, phát hành chứng thư thẩm định giá hoặc theo quy định về tỷ lệ thu hồi thiết bị, vật tư) là chấp thuận được và đảm bảo để thực hiện công tác thanh toán và quyết toán công trình.

Đề nghị Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu: VT, Cục KTXD. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |