| BỘ XÂY DỰNG Số: 07/BXD-HĐXD V/v giải đáp một số vướng mắc trong quá trình thực hiện thi công gói thầu. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018 |
| --- | --- |

# Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng Kiểm định Miền Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 130/CtyMN-QLDA ngày 12/12/2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng Kiểm định Miền Nam về việc giải đáp một số vướng mắc trong quá trình thực hiện thi công gói thầu. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm a, Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 37/2015/NĐ-CP) quy định “Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện”.

Tại Khoản 2, Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định “Đối với hợp đồng trọn gói, chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện) và trường hợp bất khả kháng”.

Với các nội dung nêu trên thì việc điều chỉnh hợp đồng chỉ thực hiện đối với khối lượng công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết hoặc trường hợp bất khả kháng.

2. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 17 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

3. Việc lập dự toán gói thầu thi công xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

4. Việc thanh quyết toán hợp đồng xây dựng căn cứ vào thỏa thuận hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, thông báo để Công ty Cổ phần Xây dựng Kiểm định Miền Nam biết và nghiên cứu thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TTr. Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu: VP, HĐXD (ĐVP). | TL. BỘ TRƯỞNG CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (đã ký) Hoàng Quang Nhu |
| --- | --- |