| BỘ XÂY DỰNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 687/KTXD-BXD V/v điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng dự án đường giao thông nối thị xã Sầm Sơn với khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1). | Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2018 |

| Kính gửi: | Công ty CP Tư vấn Kiểm định và xây dựng Thịnh Phát |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 05/TVTP-KHKT ngày 24/01/2018 của Công ty cổ phần Tư vấn Kiểm định và xây dựng Thịnh Phát về việc điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng dự án đường giao thông nối thị xã Sầm Sơn với khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Điều 8 Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thì việc điều chỉnh giá hợp đồng cho những khối lượng công việc mà tại thời điểm ký hợp đồng bên giao thầu và bên nhận thầu có thỏa thuận điều chỉnh đơn giá thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều này và hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Vì vậy, các bên căn cứ vào hợp đồng đã ký kết để xác định đơn giá cho phần khối lượng phát sinh tăng hoặc giảm trên 20% (các khối lượng công tác lớn hơn 120% hoặc nhỏ hơn 80% so với khối lượng trong hợp đồng đã ký) cho phù hợp.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên.

Công ty cổ phần Tư vấn Kiểm định và xây dựng Thịnh Phát căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu: VT, Cục KTXD, D02. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đã ký Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |