| BỘ XÂY DỰNG Số: 1059/BXD-KTXD V/v chỉ số giá xây dựng các gói thầu số 1A-2, 4, 4A, 5, 6 và 6A thuộc Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả. |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018 |
| --- | --- | --- |

Kính gửi:  Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 371/2018/ĐC ngày 04/4/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả về việc thỏa thuận chỉ số giá xây dựng các gói thầu số 1A-2, 4, 4A, 5, 6 và 6A thuộc Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả - Quốc lộ 1A, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về phương pháp và cơ sở tính toán chỉ số giá xây dựng:

- Việc xác định chỉ số giá vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng, máy thi công xây dựng các gói thầu số 1A-2, 4, 4A, 5, 6 và 6A Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả do Viện Kinh tế xây dựng thông báo tại văn bản số 440/VKT/NN ngày 15/3/2018 có đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Phương pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán các chỉ số giá xây dựng phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

- Các chỉ số giá xây dựng tính toán phù hợp với sự biến động giá cả trên thị trường xây dựng tại khu vực của gói thầu.

2. Các chỉ số giá xây dựng nêu tại phụ lục kèm theo văn bản này chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng (phần nội tệ) các gói thầu số 1A-2, 4, 4A, 5, 6 và 6A Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả - Quốc lộ 1A.

Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả căn cứ ý kiến nêu trên quyết định việc áp dụng chỉ số giá xây dựng cho phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng và điều kiện cụ thể của gói thầu, phù hợp với quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình./.

|  |  | KT. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận: |  | THỨ TRƯỞNG |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD(Lan). |  | (đã ký) Bùi Phạm Khánh |

PHỤ LỤC SỐ 1

(Kèm theo văn bản số 1059/BXD-KTXD ngày 10/5/2018 của Bộ Xây dựng)

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

GÓI THẦU SỐ 1A-2: XÂY DỰNG ½ HẦM PHÍA BẮC ĐÈO CẢ (PHẦN BOT)

THUỘC ĐỊA PHẬN HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN - DỰ ÁN ĐTXD HẦM ĐƯỜNG BỘ QUA ĐÈO CẢ

Thời điểm gốc: Tháng 6/2015 = 100%

Đơn vị tính: %

| Năm | Tháng | CHỈ SỐ GIÁ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nhân công | Máy thi công | Nhiên liệu | Đá | Cát | Gạch | Màng chống thấm, vải địa | Vật liệu khoan, vật liệu nổ |
| 2016 | 7 | 107,57 | 100,00 | 76,42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | 8 | 107,57 | 100,00 | 73,73 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | 9 | 107,57 | 100,00 | 76,23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | 10 | 107,57 | 100,00 | 78,31 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | 11 | 103,63 | 106,41 | 79,77 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | 12 | 103,63 | 106,41 | 80,13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | 1 | 103,63 | 106,41 | 85,55 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | 2 | 103,63 | 106,41 | 87,42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2017 | 3 | 103,63 | 106,41 | 87,87 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | 4 | 103,63 | 106,41 | 84,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | 5 | 103,63 | 106,41 | 83,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | 6 | 103,63 | 106,41 | 81,99 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | 7 | 103,63 | 106,41 | 81,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | 8 | 103,63 | 106,41 | 84,99 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

`

PHỤ LỤC SỐ 2

(Kèm theo văn bản số 1059/BXD-KTXD ngày 10/5/2018 của Bộ Xây dựng)

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

GÓI THẦU SỐ 4: XÂY DỰNG ĐƯỜNG DẪN PHÍA BẮC (PHẦN THỰC HIỆN NĂM 2012)

THUỘC ĐỊA PHẬN HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN - DỰ ÁN ĐTXD HẦM ĐƯỜNG BỘ QUA ĐÈO CẢ

Thời điểm gốc: Tháng 12/2012 = 100%

Đơn vị tính: %

| Năm | Tháng | CHỈ SỐ GIÁ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nhân công | Máy thi công | Đá | Cát | Xi măng | Thép | Nhiên liệu |
| 2014 | 7 | 100,00 | 100,00 | 110,98 | 100,00 | 101,96 | 96,81 | 103,76 |
|  | 8 | 100,00 | 100,00 | 110,98 | 100,00 | 101,96 | 96,81 | 101,58 |

PHỤ LỤC SỐ 3

(Kèm theo văn bản số 1059/BXD-KTXD ngày 10/5/2018 của Bộ Xây dựng)

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

GÓI THẦU SỐ 4: XÂY DỰNG ĐƯỜNG DẪN PHÍA BẮC (PHẦN THỰC HIỆN NĂM 2014)

THUỘC ĐỊA PHẬN HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN - DỰ ÁN ĐTXD HẦM ĐƯỜNG BỘ QUA ĐÈO CẢ

Thời điểm gốc: Tháng 8/2014 = 100%

Đơn vị tính: %

| Năm | Tháng | CHỈ SỐ GIÁ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nhân công | Máy thi công | Đá | Cát | Xi măng | Thép | Nhựa đường | Nhiên liệu, năng lượng |
| 2014 | 9 | 100,00 | 100,00 | 101,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 97,99 |
|  | 10 | 100,00 | 100,00 | 101,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 92,70 |
|  | 11 | 100,00 | 100,00 | 101,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 86,95 |
|  | 12 | 100,00 | 100,00 | 101,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 81,65 |
| 2015 | 1 | 100,00 | 100,00 | 101,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 73,59 |
|  | 2 | 100,00 | 100,00 | 101,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 68,98 |
|  | 3 | 100,00 | 100,00 | 101,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,88 | 71,06 |
|  | 4 | 100,00 | 100,00 | 108,05 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,88 | 72,29 |
|  | 5 | 100,00 | 100,00 | 115,35 | 100,00 | 102,65 | 100,00 | 100,88 | 72,95 |
|  | 6 | 107,71 | 100,00 | 115,35 | 100,00 | 102,65 | 100,00 | 100,88 | 73,95 |
|  | 7 | 107,71 | 100,00 | 115,35 | 100,00 | 102,65 | 100,00 | 98,84 | 70,25 |
|  | 8 | 107,71 | 100,00 | 115,35 | 100,00 | 102,65 | 100,00 | 98,84 | 63,05 |
|  | 9 | 107,71 | 100,00 | 115,35 | 100,00 | 102,65 | 100,00 | 98,26 | 63,56 |
|  | 10 | 107,71 | 100,00 | 115,35 | 100,00 | 102,65 | 100,00 | 98,26 | 63,98 |
|  | 11 | 107,71 | 100,00 | 115,35 | 100,00 | 102,65 | 100,00 | 88,11 | 61,68 |
|  | 12 | 107,71 | 100,00 | 115,35 | 100,00 | 102,65 | 100,00 | 88,11 | 58,01 |
| 2016 | 1 | 107,71 | 100,00 | 115,35 | 100,00 | 102,65 | 100,00 | 87,24 | 49,97 |
|  | 2 | 107,71 | 100,00 | 115,35 | 100,00 | 102,65 | 100,00 | 86,66 | 44,86 |
|  | 3 | 107,71 | 100,00 | 115,35 | 100,00 | 102,65 | 100,00 | 68,16 | 44,96 |
|  | 4 | 107,71 | 100,00 | 115,35 | 100,00 | 102,65 | 100,00 | 70,08 | 46,46 |
|  | 5 | 107,71 | 100,00 | 115,35 | 100,00 | 102,65 | 100,00 | 67,76 | 50,71 |
|  | 6 | 107,71 | 100,00 | 115,35 | 100,00 | 102,65 | 100,00 | 67,76 | 54,69 |
|  | 7 | 107,71 | 100,00 | 115,35 | 100,00 | 102,65 | 100,00 | 68,92 | 56,24 |
|  | 8 | 107,71 | 100,00 | 115,35 | 100,00 | 102,65 | 100,00 | 68,92 | 54,19 |
|  | 9 | 107,71 | 100,00 | 115,35 | 100,00 | 102,65 | 100,00 | 68,92 | 55,98 |
|  | 10 | 107,71 | 100,00 | 115,35 | 100,00 | 102,65 | 100,00 | 67,76 | 57,80 |
|  | 11 | 102,20 | 117,11 | 115,35 | 100,00 | 102,65 | 100,00 | 67,76 | 58,79 |
|  | 12 | 102,20 | 117,11 | 115,35 | 100,00 | 102,65 | 100,00 | 68,46 | 63,34 |
|  | 1 | 102,20 | 117,11 | 115,35 | 100,00 | 102,65 | 100,00 | 73,99 | 63,34 |
|  | 2 | 102,20 | 117,11 | 115,35 | 100,00 | 102,65 | 100,00 | 78,40 | 64,59 |
| 2017 | 3 | 102,20 | 117,11 | 115,35 | 100,00 | 102,65 | 100,00 | 78,06 | 64,92 |
|  | 4 | 102,20 | 117,11 | 115,35 | 100,00 | 102,65 | 100,00 | 75,56 | 62,40 |
|  | 5 | 102,20 | 117,11 | 115,35 | 100,00 | 102,65 | 100,00 | 75,56 | 61,88 |
|  | 6 | 102,20 | 117,11 | 115,35 | 100,00 | 102,65 | 100,00 | 73,06 | 60,67 |
|  | 7 | 102,20 | 117,11 | 115,35 | 100,00 | 102,65 | 100,00 | 72,71 | 59,95 |
|  | 8 | 102,20 | 117,11 | 115,35 | 100,00 | 102,65 | 100,00 | 72,71 | 62,80 |

PHỤ LỤC SỐ 4

(Kèm theo văn bản số 1059/BXD-KTXD ngày 10/5/2018 của Bộ Xây dựng)

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

GÓI THẦU SỐ 4A: XÂY DỰNG CẦU 2A

THUỘC ĐỊA PHẬN HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN - DỰ ÁN ĐTXD HẦM ĐƯỜNG BỘ QUA ĐÈO CẢ

Thời điểm gốc: Tháng 12/2014 = 100%

Đơn vị tính: %

| Năm | Tháng | CHỈ SỐ GIÁ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nhân công | Máy thi công | Cát | Đá | Xi măng | Thép | Nhiên liệu, năng lượng | Nhựa đường |
| 2016 | 1 | 107,57 | 100,00 | 100,00 | 113,34 | 103,22 | 100,00 | 69,89 | 86,18 |
|  | 2 | 107,57 | 100,00 | 100,00 | 113,34 | 103,22 | 100,00 | 64,79 | 84,75 |
|  | 3 | 107,57 | 100,00 | 100,00 | 113,34 | 103,22 | 100,00 | 63,60 | 69,29 |
|  | 4 | 107,57 | 100,00 | 100,00 | 113,34 | 103,22 | 100,00 | 66,39 | 69,67 |
|  | 5 | 107,57 | 100,00 | 100,00 | 113,34 | 103,22 | 100,00 | 70,63 | 63,95 |
|  | 6 | 107,57 | 100,00 | 100,00 | 113,34 | 103,22 | 100,00 | 74,59 | 63,95 |
|  | 7 | 107,57 | 100,00 | 100,00 | 113,34 | 103,22 | 100,00 | 76,12 | 66,81 |
|  | 8 | 107,57 | 100,00 | 100,00 | 113,34 | 103,22 | 100,00 | 74,06 | 66,81 |
|  | 9 | 107,57 | 100,00 | 100,00 | 113,34 | 103,22 | 100,00 | 75,82 | 66,81 |
|  | 10 | 107,57 | 100,00 | 100,00 | 113,34 | 103,22 | 100,00 | 77,65 | 63,95 |
|  | 11 | 103,63 | 107,48 | 100,00 | 113,34 | 103,22 | 100,00 | 78,74 | 63,95 |
|  | 12 | 103,63 | 107,48 | 100,00 | 113,34 | 103,22 | 100,00 | 79,06 | 65,66 |
| 2017 | 1 | 103,63 | 107,48 | 100,00 | 113,34 | 103,22 | 100,00 | 83,13 | 73,22 |
|  | 2 | 103,63 | 107,48 | 100,00 | 113,34 | 103,22 | 100,00 | 84,39 | 75,42 |
|  | 3 | 103,63 | 107,48 | 100,00 | 113,34 | 103,22 | 100,00 | 84,71 | 74,56 |
|  | 4 | 103,63 | 107,48 | 100,00 | 113,34 | 103,22 | 100,00 | 82,21 | 72,74 |
|  | 5 | 103,63 | 107,48 | 100,00 | 113,34 | 103,22 | 100,00 | 81,70 | 72,74 |
|  | 6 | 103,63 | 107,48 | 100,00 | 113,34 | 103,22 | 100,00 | 80,49 | 70,93 |
|  | 7 | 103,63 | 107,48 | 100,00 | 113,34 | 103,22 | 100,00 | 79,76 | 70,07 |
|  | 8 | 103,63 | 107,48 | 100,00 | 113,34 | 103,22 | 100,00 | 82,60 | 70,07 |

PHỤ LỤC SỐ 5

(Kèm theo văn bản số 1059/BXD-KTXD ngày 10/5/2018 của Bộ Xây dựng)

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

GÓI THẦU SỐ 6: XÂY DỰNG ĐƯỜNG DẪN PHÍA NAM

THUỘC ĐỊA PHẬN HUYỆN VẠN NINH, TỈNH KHÁNH HÒA - DỰ ÁN ĐTXD HẦM ĐƯỜNG BỘ QUA ĐÈO CẢ

Thời điểm gốc: Tháng 8/2014 = 100%

Đơn vị tính: %

| Năm | Tháng | CHỈ SỐ GIÁ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nhân công | Máy thi công | Đá | Cát | Xi măng | Thép | Nhựa đường | Nhiên liệu, năng lượng |
| 2015 | 8 | 100,00 | 100,00 | 102,99 | 100,00 | 100,00 | 101,51 | 93,52 | 66,46 |
|  | 9 | 92,68 | 100,00 | 102,99 | 100,00 | 100,00 | 101,51 | 90,53 | 64,51 |
|  | 10 | 92,68 | 100,00 | 102,99 | 100,00 | 100,00 | 101,51 | 90,53 | 65,42 |
|  | 11 | 92,68 | 100,00 | 102,99 | 100,00 | 100,00 | 101,51 | 90,53 | 65,46 |
|  | 12 | 92,68 | 100,00 | 102,99 | 100,00 | 100,00 | 101,51 | 90,53 | 62,15 |
| 2016 | 1 | 92,68 | 100,00 | 102,99 | 100,00 | 100,00 | 101,51 | 90,53 | 54,73 |
|  | 2 | 92,68 | 100,00 | 102,99 | 100,00 | 100,00 | 101,51 | 90,53 | 50,13 |
|  | 3 | 92,68 | 100,00 | 102,99 | 100,00 | 100,00 | 101,51 | 90,53 | 50,27 |
|  | 4 | 92,68 | 100,00 | 102,99 | 100,00 | 100,00 | 101,51 | 90,53 | 51,03 |
|  | 5 | 92,68 | 100,00 | 102,99 | 100,00 | 100,00 | 101,51 | 90,53 | 53,04 |
|  | 6 | 92,68 | 100,00 | 102,99 | 100,00 | 100,00 | 101,51 | 90,53 | 59,30 |
|  | 7 | 92,68 | 100,00 | 102,99 | 100,00 | 100,00 | 100,48 | 90,53 | 60,64 |
|  | 8 | 92,68 | 100,00 | 102,99 | 100,00 | 100,00 | 100,48 | 90,53 | 57,31 |
| 2016 | 9 | 92,68 | 100,00 | 102,99 | 100,00 | 100,00 | 100,48 | 90,53 | 60,54 |
|  | 10 | 92,68 | 100,00 | 102,99 | 100,00 | 100,00 | 100,48 | 90,53 | 61,94 |
|  | 11 | 92,68 | 100,00 | 102,99 | 100,00 | 100,00 | 100,48 | 90,53 | 62,87 |
|  | 12 | 92,68 | 100,00 | 102,99 | 100,00 | 100,00 | 100,48 | 90,53 | 63,17 |
|  | 1 | 92,68 | 100,00 | 102,99 | 100,00 | 100,00 | 100,48 | 90,53 | 66,81 |
|  | 2 | 92,68 | 100,00 | 102,99 | 100,00 | 100,00 | 100,48 | 90,53 | 68,01 |
| 2017 | 3 | 92,68 | 100,00 | 102,99 | 100,00 | 100,00 | 100,48 | 90,53 | 69,14 |
|  | 4 | 92,68 | 100,00 | 102,99 | 100,00 | 100,00 | 100,48 | 90,53 | 65,99 |
|  | 5 | 92,68 | 100,00 | 102,99 | 100,00 | 100,00 | 100,48 | 90,53 | 65,37 |
|  | 6 | 92,68 | 100,00 | 102,99 | 100,00 | 100,00 | 100,48 | 90,53 | 64,42 |
|  | 7 | 92,68 | 100,00 | 102,99 | 100,00 | 100,00 | 100,48 | 90,53 | 62,82 |
|  | 8 | 92,68 | 100,00 | 102,99 | 100,00 | 100,00 | 100,48 | 90,53 | 66,18 |

PHỤ LỤC SỐ 6

(Kèm theo văn bản số 1059/BXD-KTXD ngày 10/5/2018 của Bộ Xây dựng)

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

GÓI THẦU SỐ 5: XÂY DỰNG CẦU SỐ 2, 3, 5 TRÊN TUYẾN QUỐC LỘ 1

THUỘC ĐỊA PHẬN HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN VÀ HUYỆN VẠN NINH, TỈNH KHÁNH HÒA –

DỰ ÁN ĐTXD HẦM ĐƯỜNG BỘ QUA ĐÈO CẢ

Thời điểm gốc: Tháng 7/2014 = 100%

Đơn vị tính: %

| Năm | Tháng | CHỈ SỐ GIÁ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nhân công | Máy thi công | Cát | Đá | Xi măng | Thép | Nhiên liệu |
| 2015 | 8 | 102,20 | 100,00 | 100,00 | 102,75 | 100,90 | 101,46 | 62,92 |
|  | 9 | 97,90 | 100,00 | 100,00 | 102,53 | 100,90 | 101,46 | 61,19 |
|  | 10 | 97,90 | 100,00 | 100,00 | 102,53 | 100,90 | 101,46 | 62,20 |
|  | 11 | 97,90 | 100,00 | 100,00 | 102,53 | 100,90 | 101,46 | 61,88 |
|  | 12 | 97,90 | 100,00 | 100,00 | 102,53 | 100,90 | 101,46 | 58,45 |
| 2016 | 1 | 97,90 | 100,00 | 100,00 | 102,53 | 100,90 | 101,46 | 50,75 |
|  | 2 | 97,90 | 100,00 | 100,00 | 102,53 | 100,90 | 101,46 | 45,93 |
|  | 3 | 97,90 | 100,00 | 100,00 | 102,53 | 100,90 | 101,46 | 45,68 |
|  | 4 | 97,90 | 100,00 | 100,00 | 102,53 | 100,90 | 101,46 | 47,09 |
|  | 5 | 97,90 | 100,00 | 100,00 | 102,53 | 100,90 | 101,46 | 49,79 |
|  | 6 | 97,90 | 100,00 | 100,00 | 102,53 | 100,90 | 101,46 | 55,48 |
|  | 7 | 97,90 | 100,00 | 100,00 | 102,53 | 100,90 | 100,51 | 56,91 |
|  | 8 | 97,90 | 100,00 | 100,00 | 102,53 | 100,90 | 100,51 | 53,90 |
| 2016 | 9 | 97,90 | 100,00 | 100,00 | 102,53 | 100,90 | 100,51 | 56,69 |
|  | 10 | 97,90 | 100,00 | 100,00 | 102,53 | 100,90 | 100,51 | 58,24 |
|  | 11 | 96,76 | 102,02 | 100,00 | 102,53 | 100,90 | 100,51 | 59,22 |
|  | 12 | 96,76 | 102,02 | 100,00 | 102,53 | 100,90 | 100,51 | 59,53 |
|  | 1 | 96,76 | 102,02 | 100,00 | 102,53 | 100,90 | 100,51 | 63,32 |
|  | 2 | 96,76 | 102,02 | 100,00 | 102,53 | 100,90 | 100,51 | 64,57 |
| 2017 | 3 | 96,76 | 102,02 | 100,00 | 102,53 | 100,90 | 100,51 | 65,49 |
|  | 4 | 96,76 | 102,02 | 100,00 | 102,53 | 100,90 | 100,51 | 62,48 |
|  | 5 | 96,76 | 102,02 | 100,00 | 102,53 | 100,90 | 100,51 | 61,89 |
|  | 6 | 96,76 | 102,02 | 100,00 | 102,53 | 100,90 | 100,51 | 60,83 |
|  | 7 | 96,76 | 102,02 | 100,00 | 102,53 | 100,90 | 100,51 | 59,49 |
|  | 8 | 96,76 | 102,02 | 100,00 | 102,53 | 100,90 | 100,51 | 62,73 |

PHỤ LỤC SỐ 7

(Kèm theo văn bản số 1059/BXD-KTXD ngày 10/5/2018 của Bộ Xây dựng)

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

GÓI THẦU SỐ 6A: XÂY DỰNG CẦU SUỐI DỪA

THUỘC ĐỊA PHẬN HUYỆN VẠN NINH, TỈNH KHÁNH HÒA - DỰ ÁN ĐTXD HẦM ĐƯỜNG BỘ QUA ĐÈO CẢ

Thời điểm gốc: Tháng 10/2014 = 100%

Đơn vị tính: %

| Năm | Tháng |  | CHỈ SỐ GIÁ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nhân công | Máy thi công | Cát | Đá | Xi măng | Thép | Nhiên liệu, năng lượng | Đất đắp, cát đắp |
| 2017 | 1 | 93,95 | 100,00 | 100,00 | 100,60 | 100,00 | 99,26 | 73,08 | 100,00 |
|  | 2 | 93,95 | 100,00 | 100,00 | 100,60 | 100,00 | 99,26 | 74,31 | 100,00 |
|  | 3 | 93,95 | 100,00 | 100,00 | 100,60 | 100,00 | 99,26 | 75,45 | 100,00 |