| # Bé X©y dùng Sè : 204 /BXD-KTXD | Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc |
| --- | --- |
| V/v: ĐiÒu chØnh dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh theo møc l¬ng tèi thiÓu míi. | ## Hµ Néi, ngµy31 th¸ng 12 n¨m 2010 |

KÝnh göi: C«ng ty Níc s¹ch Hµ Néi

Bé X©y dùng ®· nhËn v¨n b¶n sè 1757/NSHN-QLDA ngµy 25/11/2010 cña C«ng ty Níc s¹ch Hµ Néi vÒ viÖc ®iÒu chØnh dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh theo møc l¬ng tèi thiÓu míi. Bé X©y dùng cã ý kiÕn nh sau:

1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, trong dự toán công trình và tổng mức đầu tư đã bao gồm chi phí dự phòng. Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/01/2010; đồng thời phê duyệt để áp dụng.

2. Việc điều chỉnh giá hợp đồng ký kết năm 2010 như nêu tại v¨n b¶n sè 1757/NSHN-QLDA, thực hiện trên cơ sở nội dung của hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan.

C«ng ty Níc s¹ch Hµ Néi c¨n cø ý kiÕn nªu trªn ®Ó thùc hiÖn./.

|  | ### TL. Bé trëng |
| --- | --- |
| N¬i nhËn: - Nh trªn; - Lu VP, KTXD, S(8). | ### Vô trëng Vô Kinh tÕ x©y dùng ®· ký Ph¹m V¨n Kh¸nh |