| BỘ XÂY DỰNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 1258/BXD-KTXD V/v Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. | Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2018 |

| Kính gửi: | Công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Việt Hưng |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 01/2018/VH ngày 05/4/2018 của Công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Việt Hưng đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Việc thanh toán, quyết toán, điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

- Tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về hợp đồng xây dựng đã quy định: “Đối với hợp đồng xây dựng thuộc các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA), nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định khác với các quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo các quy định của Điều ước quốc tế đó.”

Như vậy, đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ODA và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên yêu cầu sử dụng hợp đồng theo mẫu hợp đồng FIDIC có các quy định khác với quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng xây dựng, thì việc quản lý hợp đồng đối với các điểm khác biệt đó thực hiện theo các quy định của hợp đồng đã ký kết phù hợp với Điều ước quốc tế.

- Đối với hợp đồng thuộc Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ODA (ADB, WB, JICA) sử dụng điều khoản mẫu hợp đồng FIDIC, trong hợp đồng có thoả thuận như Điều 12.3 trích dẫn tại mục 3 văn bản số 01/2018/VH và không có điều khoản khác mâu thuẫn với thoả thuận này, trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu một hạng mục công việc của hợp đồng đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Điều 12.3, thì đơn giá mới sẽ được lập cho cả hạng mục công việc đó; đơn giá mới này được xác định theo các thoả thuận trong hợp đồng và phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Việt Hưng thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: Như trên; Lưu: VT, Cục KTXD, Tr. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |