| BỘ XÂY DỰNG Số: 2152/BXD-KTXD | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2018 |
| --- | --- |
| V/v thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói trong xây dựng. |  |

Kính gửi: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình

Văn hóa - Xã hội thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 867/BQLDA-GS1 ngày 06/8/2018 của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Văn hóa - Xã hội thành phố Hà Nội (gọi tắt là Ban Quản lý dự án) về việc thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói trong xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hợp đồng thi công xây dựng số 02/2014/HĐ-MPMU-VB, Gói thầu 2A thuộc Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông đường đô thị Bắc Thăng Long - Vân trì với tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển, ký ngày 29/12/2014 giữa Ban Quản lý dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội (nay là Ban Quản lý dự án) với Liên danh Tổng công ty Thăng Long - CTCP - Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP - Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ và thương mại 68 (Liên danh TLG - CIENCO 1). Do vậy, hợp đồng thực hiện theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP và Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng.

Căn cứ Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp có bổ sung khối lượng theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 35 Nghị định này.

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 08/2010/TT-BXD, đối với hợp đồng trọn gói (hợp đồng thi công xây dựng), chỉ được điều chỉnh giá hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng là những khối lượng nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế. Phương pháp điều chỉnh hợp đồng trọn gói thực hiện theo Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 08/2010/TT-BXD.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên.

Ban Quản lý dự án căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

|  | KT. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- |
| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, KTXD (D02) | THỨ TRƯỞNG (đã ký) Bùi Phạm Khánh |